## Slide 1
2017
2018
Today
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2018
Feb
Mar
Product Kickstart
7/10/2017
Final Product
3/5/2018
20 days
7/11/2017 - 7/30/2017
Project Plan
24 days
7/31/2017 - 8/23/2017
Literature Survey
28 days
8/24/2017 - 9/20/2017
Requirement Gathering
30 days
9/21/2017 - 10/20/2017
Designing
19 days
11/21/2017 - 12/9/2017
Implementation
10 days
12/10/2017 - 12/19/2017
Configuration
11 days
12/20/2017 - 12/30/2017
Environment Setup
5 days
1/1/2018 - 1/5/2018
Prototyping
4 days
2/6/2018 - 2/9/2018
Testing (Phase 1)
7 days
2/10/2018 - 2/16/2018
Feedback
16 days
2/17/2018 - 3/4/2018
Improvement